Lista de Características

(P)rioridade X (E)sforço X (R)isco X (B)aseline

DevTech

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aluno | RA | E-mail | Celular |
| Giovanne Brito Barbosa (responsável) | 1900570 | giovanne.barbosa@aluno.faculdadeimpacta.com.br | (11)97078-2322 |
| Gabriel Alves Totonio | 1900978 | gabriel.totonio@aluno.faculdadeimpacta.com.br | (11)94810-5081 |
| Raissa Santos Reis | 1900801 | raissa.reis@aluno.faculdadeimpacta.com.br | (11)96208-0126 |
| Roberta Guedes da Silva | 1900245 | roberta.silva@aluno.faculdadeimpacta.com.br | (11)96176-9351 |
| Vivian da Silva Santos | 1900803 | vivian.santos@aluno.faculdadeimpacta.com.br | (11)96339-0558 |

|  |
| --- |
| Tema |
| Aplicação para Salão de cabeleireiro (Sistema de agendamento, gerenciamento e controle do salão) |

Legenda:

(P): Prioridade da característica definida pelo cliente.

C: Crítica (não tem sentido desenvolver esta versão do sistema sem esta característica)

I: Importante (podemos conviver sem esta característica nesta versão do sistema)

U: Útil (esta característica pode ser útil, mas não fará falta nesta versão do sistema)

(E): Esforço da característica definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(R): Risco da característica não ser implementada dentro do prazo e custo definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(B): Baseline

1: Primeira versão do sistema (contém todas as características críticas, podendo ter algumas características importantes e úteis).

2: Segunda versão do sistema (contém todas as características Importantes, podendo ter algumas características úteis).

3: Terceira versão do sistema (contém todas as características úteis).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Característica | (P) | (E) | (R) | (B) |
| 1 | Agenda de clientes | C | A | A | 1 |
| 2 | Agenda de funcionários | I | A | A | 1 |
| 4 | Controle financeiro | I | B | B | 1 |
| 3 | Controle de estoque | U | M | M | 1 |
| 5 | Avaliação dos cabeleireiros | U | A | A | 1 |
| 6 | Painel de informação | U | B | M | 1 |
| 7 | Aviso de cancelamento por mensagem | C | A | M | 1 |
| 9 | Sistema WEB | C | A | M | 1 |
| 10 | Sistema mobile | C | A | A | 1 |
| 11 | Notificação de agendamento realizado | I | B | B | 2 |
| 12 | Notificação de novo agendamento | I | B | B | 2 |
| 16 | Recuperação de senha | I | B | B | 2 |
| 15 | Controle de acesso | I | B | B | 2 |
| 17 | Cancelamento de agendamento | U | B | B | 2 |
| 18 | Avaliação dos clientes | U | M | M | 3 |
| 8 | Pagamento Online | U | A | M | 3 |
| 13 | Catálogos de penteados | U | B | B | 3 |
| 14 | Área seja um fornecedor | U | B | M | 3 |
| 19 | Área de comentários | U | B | M | 3 |
| 20 | Área de sugestões | U | B | M | 3 |
| 21 | Tabela de pontos de fidelidade | U | M | A | 3 |
| 22 | Tabela de devedores | U | M | B | 3 |
| 23 | Lista negra | U | M | B | 2 |
| 24 | Excluir conta | C | B | B | 1 |
| 25 | Alterar dados pessoais | C | B | B | 1 |
| 26 | Adicionar nova conta | C | B | B | 1 |
| 27 | Ranking dos cortes mais pedidos | U | M | M | 3 |
| 28 | Notificação caso cabeleireiro fique livre | U | M | M | 2 |
| 29 | Escolher cabeleireiro | C | B | M | 2 |
| 30 | Bater ponto | I | B | A | 1 |
| 31 | Vídeos | U | B | A | 3 |
| 32 | Delivery | U | B | A | 3 |
| 33 | Assistente de tratamento | U | M | A | 3 |
| 34 | Trabalhe conosco | I | B | B | 1 |
| 35 | Relatório | I | M | M | 1 |
| 36 | Emissão de boleto | U | A | A | 3 |
| 37 | Revista online | U | A | A | 3 |
| 38 | Ver localização dos outros salões | U | A | A | 3 |
| 39 | Sorteio | U | M | A | 3 |
| 40 | Compartilhar promoção | U | B | A | 3 |
| 41 | Fazer live | U | A | A | 3 |
| 42 | Verificar valor total | C | B | B | 1 |
| 43 | Alterar data | C | B | B | 1 |
| 44 | Verificar horários agendados | C | B | B | 1 |
| 45 | Adicionar preços | C | B | B | 1 |
| 46 | Alterar preços | C | B | B | 1 |